## Slide 1: Roadmap

## Slide 2
Ylätason roadmap
Proof of concept
Testaus
Kehitys ja yksittäistestaus
Projektin
puitteet
Mahdollisuus jatkokehitykseen
Sovellus on testattu sotaharjoituksissa
Sovelluksesta on tullut positiivista palautetta
Sovellus toimii hyvin kokonaisuutena
Kriittisimmät bugit on korjattu
Jokainen sovelluksen komponentti toimii hyvin omana kokonaisuutenansa
Sovelluksen käyttäjiltä on kysytty minkälaisia ominaisuuksia tarvitaan
Kehitystiimille on selkeää mitä lähdetään tekemään ja miten

## Slide 3
Aloitus- palaveri
Dev1 (front)
Dev2 (back)
UX
Infra
Scrummaster
Tukee ja auttaa. Valvoo aikataulun toteutumista. Tekninen tuki
Sovitaan mitä vaatimuksia tuotanto- ympäristölle tulee. Esimerkiksi tarvittavien ohjelmistojen asentaminen
Pohditaan minkälaisia käytettävyys- ominaisuuksia sovellukselta vaaditaan. Kirjataan ne ylös.
Luodaan kehitys- ympäristö
Siirretään frontend tuotanto- ympäristöön ja testataan sovellus kokonaisuutena. Sovelluksen on oltava saatavilla netissä
Luodaan yhdessä sivun raakaelementit, sekä alustavat tyylitiedostot (alustava tyyli nopeasti)
Luodaan dokumentaatio rajapinnasta. Eli vaaditut kentät ja esimerkki palautukset
Koodataan formin, sekä listan päivittymis logiikka
/entries POST
/entries GET
/entries/{id} DELETE
Tehdään alustavalla tyylillä käyttäjätestejä ja arvioidaan käytettävyyttä
Tehdään wireframe sovelluksesta raakaelementtejä sijoittelemalla
Luodaan kehitys- ympäristö
Luodaan data-basen schema
Asennetaan palvelin/luodaan ympäristö (esim linux tai windows)
Asennetaan ympäristöön vaaditut sovellukset (database ja kielet)
Luodaan wireframen pohjalta sovelluksen tyylitiedostot. Testataan frontend kokonaisuutena
Luodaan rajapinnat dokumentaation pohjalta.
/entries POST
/entries GET
/entries/{id} DELETE
Yhdistetään nettiin ja avataan portit
Testataan tuotanto-ympäristön toimivuus
Siirretään backend tuotanto- ympäristöön
ja testataan backend yhtenä kokonaisuu-tena
Kehitystiimin roadmap 1/2
8h

## Slide 4
Pohditaan onko aikaa toteuttaa tämän dian asiat tai osa niistä
Dev1 (front)
Dev2 (back)
UX
Infra
Scrummaster
Kehitystiimin roadmap 2/2
Laajamittainen testaus
Proof of concept taistelu- harjoituksissa
Suunnitellaan kartan tyyli ja asettelu. Päivitetään wireframe
Infran testaus ja bugien korjaaminen
Backendin testaus ja bugien korjaaminen
Frontendin testaus ja bugien korjaaminen
Toteutetaan kartan koodi ja tyyli
Tehdään frontendin käyttäjä- testausta
Päivitetään frontend
Päivitetään sovellus tuotantoon